# 校园拼单平台 - 迭代二需求文档（V3.0）

## 1. 需求概述

### 1.1 项目背景

本项目是面向在校大学生的校园拼单平台，旨在解决校园内拼单场景中的信任问题和流程不透明问题。迭代一已完成核心功能开发并已交付，迭代二将在迭代一基础上进行功能完善确认、UI精简优化、分页跳转功能修复。

### 1.2 迭代目标

| 目标类型 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 功能完善 | 确认迭代二计划功能已完整实现（凭证上传、投诉处理、管理后台等） |
| UI精简 | 移除冗余指引文字，提升界面简洁度 |
| Bug修复 | 修复分页跳转功能问题 |

### 1.3 时间节点

需求输出: 2026年6月2日

开发周期: 2026年6月3日 - 2026年6月5日

## 2. 迭代二计划功能说明

根据《校园拼单平台需求文档-v6.2》，第二次迭代（第8-14天）的核心开发任务如下，经代码检查，这些功能已基本实现：

### 2.1 拼单模块

| 功能点 | 说明 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| 订单凭证上传 | 成团后30分钟内，发起人上传订单截图并填写实际总金额和预计送达时间区间 | ✅ 已实现 |
| 确认送达 | 商品实际送达取货点后，发起人点击"商品已送达"，通知参与者可取货 | ✅ 已实现 |
| 确认收货 | 参与者到取货点取货后点击确认收货，完成交付闭环 | ✅ 已实现 |
| 自动确认收货 | 发起人点击"商品已送达"后，参与者30分钟内未点击确认收货时，系统自动更新确认状态 | ✅ 已实现 |
| 拼单全状态更新 | 拼单状态（拼单中→已成团→待送达→待收货→已完成/已取消）正常流转 | ✅ 已实现 |

### 2.2 信任模块

| 功能点 | 说明 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| 信用分规则 | 初始80分；完成1次有效拼单+2分；投诉成立-10分；主动放鸽子-15分；发起人未上传凭证被核实-10分 | ✅ 已实现 |
| 提交投诉 | 支持"发起人未购买商品"、"发起人上传虚假凭证"两类投诉 | ✅ 已实现 |
| 投诉处理 | 管理员查看投诉，一键执行批量退款并扣除发起人信用分 | ✅ 已实现 |
| 超时开放投诉 | ①成团后30分钟内发起人未上传凭证；②超过"预计最晚送达时间+60分钟"发起人仍未点击"商品已送达" | ✅ 已实现 |

### 2.3 管理模块

| 功能点 | 说明 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| 管理员登录 | 独立的管理员登录入口，与普通用户登录分离 | ✅ 已实现 |
| 用户管理 | 查看用户列表，支持封禁/解封用户 | ✅ 已实现 |
| 拼单管理 | 查看所有拼单记录，支持查看拼单详情、强制取消拼单 | ✅ 已实现 |
| 投诉管理 | 查看投诉列表，查看投诉详情，一键处理投诉 | ✅ 已实现 |
| 记录查看 | 查看支付记录、退款记录、操作日志、投诉处理日志 | ✅ 已实现 |

### 2.4 功能验收说明

迭代二的功能主要是确认上述功能已完整实现并正常工作，不新增功能。如有功能问题需修复，也在迭代二中完成。

## 3. UI精简优化需求

### 3.1 精简原则

1. 移除冗余指引: 移除页面中非功能性的描述文字、提示说明

2. 保留必要提示: 保留操作提示、必填项标记、错误提示等功能性文字

3. 简化视觉层级: 减少不必要的装饰元素，突出核心内容

### 3.2 具体优化点

| 页面/组件 | 优化内容 | 优先级 | 参考原型 |
| --- | --- | --- | --- |
| StatCard 组件 | 移除 hint 属性展示 | P0 | /迭代二原型设计/ |
| PageSection 组件 | 移除 description 属性展示 | P0 | /迭代二原型设计/ |
| LoginView | 移除三个 metric-card 卡片、auth-card-summary 描述文字 | P0 | /迭代二原型设计/login.html |
| OrderListView | 移除 hallTips 提示文字 | P0 | /迭代二原型设计/orders.html |
| MyOrdersView | 移除 summaryText 提示文字 | P0 | /迭代二原型设计/my-orders.html |
| VerifyStudentView | 移除 el-alert 提示、form-intro 说明文字 | P0 | /迭代二原型设计/verify-student.html |
| OrderDetailView | 移除阶段进度展示、时间线展示、nextStepHint 等指引文字 | P0 | /迭代二原型设计/order-detail.html |

说明：所有UI精简优化可参考 /迭代二原型设计/ 文件夹下的HTML原型设计。

## 4. Bug修复需求

### 4.1 已知问题

| 问题编号 | 问题描述 | 严重程度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 分页跳转功能异常 | 高 | P0 |

### 4.2 问题说明

迭代一测试中发现分页跳转功能存在问题，具体表现为：

1. 点击分页页码后页面未正确跳转

2. 可能与后端接口参数传递或 Store 层实现有关

3. 需检查 orderStore.loadHallOrders 方法和后端分页接口

## 5. 非功能需求

### 5.1 性能要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 页面加载时间 | ≤ 2秒 |
| 接口响应时间 | ≤ 500ms |

### 5.2 安全要求

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据加密 | 用户密码加密存储，接口传输加密 |
| 权限控制 | 基于角色的访问控制 |

## 6. 验收标准

### 6.1 功能验收

1. 迭代二计划的所有功能（凭证上传、投诉处理、管理后台等）均正常工作

2. 拼单全流程（发起→加入→成团→上传凭证→确认送达→确认收货→完成）正常流转

3. 投诉流程正常，管理员可正常处理投诉

4. 管理后台所有功能正常可用

5. 迭代一所有功能保持正常

6. 无新增Bug

### 6.2 UI精简验收

1. 所有 P0 优先级 UI 精简要求必须完成

2. 界面符合 /迭代二原型设计/ 文件夹下的设计

3. 移动端适配正常

### 6.3 Bug修复验收

1. 分页跳转功能正常，点击页码可正确加载对应页面

2. 所有测试用例通过

创建日期: 2026年6月2日

创建人: 第二小组（需求组/测试组）